NLH Delivery System

Разработчик (Fullstack Dev)

Воркфлоу по тикетам — зона ответственности

# 1. Как устроен Backlog — откуда берутся тикеты

Backlog — живая очередь задач которая пополняется постоянно на протяжении всего проекта. Это не список который создаётся один раз.

## Кто добавляет тикеты в Backlog

| Кто | Что добавляет | Когда |
| --- | --- | --- |
| MASE | Новые фичи, изменения scope, бизнес-требования | В любой момент проекта |
| PM | Задачи из требований, декомпозиция фич | На основе приоритетов MASE |
| Senior | Технические задачи, технический долг, hardening | По мере выявления |
| Разработчики | Баги, улучшения — только через Senior | После согласования |

## Правила Backlog

- Тикет в Backlog — идея, ещё НЕ готова к разработке.

- Тикет без Owner и AC не попадает в committed scope на Planning.

- Senior готовит тикеты заранее (среда–пятница) — не в понедельник утром.

- Новые тикеты в середине недели не добавляются. Исключение — только P0 Emergency.

# 2. Воркфлоу разработчика — от Planning до Ready for QA

Разработчик получает тикет с уже готовым AC (написан Senior). Его задача — реализовать фичу и правильно подготовить тикет к тестированию.

## Пошаговый воркфлоу

1. Planning (пн 10:30) — получаешь тикет с AC  → читай AC внимательно, задавай вопросы Senior если что-то непонятно — потом будет поздно

2. Переводишь тикет в In Progress — начинаешь разработку

3. Открываешь PR — тикет переходит в In Review

4. PR ревьюится в блок 15:30–16:00 ежедневно — Senior мержит одобренные PR

5. После мержа — убеждаешься что staging обновился и задеплоен

6. Пишешь Steps to Test в тикете  → подробнее в следующем разделе

7. Проверяешь чеклист Ready for QA — все 4 условия  → только тогда переводишь тикет

## Steps to Test — твоя обязанность перед сдачей в QA

Steps to Test пишешь ТЫ как Owner тикета. После реализации, перед переводом в Ready for QA. Не до разработки — после. Потому что только ты знаешь детали реализации.

## Из чего состоят Steps to Test

| Элемент | Что писать |
| --- | --- |
| Окружение | URL на staging, тестовый аккаунт и данные для входа |
| Позитивный сценарий | Шаги + ожидаемый результат для основного флоу |
| Негативный сценарий | Что должно происходить при неверных данных или ошибках |
| Edge cases | Граничные случаи которые стоит проверить |
| Формат каждого шага | Действие → Ожидаемый результат |

Пример Steps to Test:

Окружение: staging.myapp.com
Тестовый аккаунт: test@example.com / Password123
— Позитивный сценарий —
1. Открыть /login
2. Ввести test@example.com и Password123, нажать «Войти»
   → Ожидается: редирект на /dashboard, токен в httpOnly cookie
— Негативный сценарий —
3. Ввести верный email и НЕВЕРНЫЙ пароль, нажать «Войти»
   → Ожидается: сообщение «Неверный email или пароль», остаёмся на /login
— Edge case: блокировка —
4. Повторить шаг 3 ещё 4 раза (итого 5 попыток)
   → Ожидается: сообщение о блокировке + таймер 15 минут
— UI —
5. Очистить оба поля
   → Ожидается: кнопка «Войти» задизейблена

## Чеклист перед переводом в Ready for QA

Все 4 условия обязательны. Без любого из них — НЕ переводи тикет в Ready for QA:

| # | Условие | Проверь |
| --- | --- | --- |
| 1 | PR смержен в main | ☐ |
| 2 | Staging обновлён и задеплоен | ☐ |
| 3 | Acceptance Criteria заполнены в тикете | ☐ |
| 4 | Steps to Test написаны в тикете (чётко и по шагам) | ☐ |

⚠ QA видит тикет без Steps to Test — возвращает его тебе не начиная тестирование. Не трать время QA и своё.

## Дедлайны разработчика

| Дедлайн | Условие | Если не успел |
| --- | --- | --- |
| Четверг 16:00 — cut-off | Все тикеты недели в Ready for QA | KPI переезжает на следующую неделю |
| Пятница — Hardening Day | Фиксы возвратов QA (P1), регресс на staging, техдолг | Уйти раньше 17:00 нельзя если тикеты не закрыты |

## Если QA вернул тикет (Blocked)

- QA вернул тикет — это P1. Фиксишь первым делом в следующий рабочий день.

- Читаешь описание бага — QA указал точный шаг, ожидаемый и фактический результат.

- После фикса — снова проверяешь Steps to Test, убеждаешься что staging актуален.

- Переводишь тикет обратно в Ready for QA.

- KPI засчитывается по дате итогового QA Accepted — не по дате первой сдачи.

# Полная схема тикета — от Backlog до Done

| Статус | Кто переводит | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| Backlog | PM / MASE | Идея добавлена — ещё не готова к разработке |
| Ready | Senior | Owner + AC + Dependencies + Risk Note + Estimate заполнены |
| In Progress | Разработчик | Разработка начата |
| In Review | Разработчик | PR открыт, ждёт ревью |
| Ready for QA | Разработчик | PR смержен + staging + AC + Steps to Test + лейбл |
| QA In Progress | QA | QA начал проверку |
| Blocked (QA Fail) | QA | Найден баг — описан конкретно, разработчик фиксит P1 |
| Done (QA Accepted) | QA | Все пункты AC выполнены — KPI credit засчитан |

KPI засчитывается только после QA Accepted — не после Dev Done. Dev Done ≠ Done.

# Шпаргалка разработчика

| # | Правило |
| --- | --- |
| 1 | На Planning — читай AC внимательно, задавай вопросы сразу. Потом дороже. |
| 2 | Steps to Test пишешь ТЫ после реализации, перед Ready for QA. Не до кода. |
| 3 | Без Steps to Test QA вернёт тикет не тестируя — потеряешь время. |
| 4 | Ready for QA = PR смержен + staging + AC + Steps to Test. Все 4 условия. |
| 5 | Cut-off — четверг 16:00. Не успел — KPI переезжает на следующую неделю. |
| 6 | Blocked от QA = P1. Фиксишь первым делом следующего рабочего дня. |
| 7 | Dev Done ≠ Done. Done только когда QA поставил pass. |